|  | TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BẢN TÓM TẮT ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP |
| --- | --- |

Tên đề tài: Xây dựng website tìm việc trực tuyến

Sinh viên thực hiện: Lương Đại Dương	
Lớp: 64KTPM5
Mã sinh viên: 2251172313
Số điện thoại: 0989460482
Ngành: Công nghệ phần mềm
Giáo viên hướng dẫn: ThS. Trương Xuân Nam
Email: namtx@tlu.edu.vn

# TÓM TẮT ĐỀ TÀI

Trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, nhu cầu tìm kiếm việc làm trực tuyến ngày càng tăng. Các website tuyển dụng đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối giữa nhà tuyển dụng và người tìm việc. Vì vậy, việc xây dựng một hệ thống website tìm việc trực tuyến là cần thiết nhằm hỗ trợ quá trình tuyển dụng và tìm việc trở nên nhanh chóng, thuận tiện và hiệu quả hơn.

Website tìm việc được xây dựng nhằm cung cấp một nền tảng trực tuyến cho phép người tìm việc dễ dàng tìm kiếm các cơ hội việc làm phù hợp với kỹ năng và kinh nghiệm của mình. Đồng thời, nhà tuyển dụng có thể đăng tin tuyển dụng, quản lý hồ sơ ứng viên và theo dõi quá trình tuyển dụng.

Hệ thống cho phép người dùng tìm kiếm việc làm theo nhiều tiêu chí như ngành nghề, địa điểm, mức lương, kinh nghiệm làm việc… Ngoài ra, người tìm việc có thể tạo hồ sơ cá nhân (CV), ứng tuyển trực tuyến và theo dõi trạng thái hồ sơ của mình.

Hệ thống được xây dựng với các công nghệ:

- Ngôn ngữ lập trình: Javascript

- Công nghệ Web: HTML,CSS, NoteJS

- Cơ sở dữ liệu: Sql Server

- Framework: ReactJS

# CÁC MỤC TIÊU CHÍNH

- Tìm hiểu và xây dựng hệ thống website tìm việc trực tuyến.

- Nghiên cứu các công nghệ phát triển web như Reactjs và NoteJs.

- Phân tích và thiết kế hệ thống tuyển dụng trực tuyến.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý người dùng, nhà tuyển dụng, tin tuyển dụng và hồ sơ ứng tuyển.

- Thiết kế giao diện thân thiện, dễ sử dụng cho người dùng.

# KẾT QUẢ DỰ KIẾN

Hoàn thành hệ thống website tìm việc trực tuyến với các chức năng chính sau:

# 1. Chức năng dành cho Admin

- Quản lý tài khoản người dùng

  - Quản lý ứng viên

  - Quản lý nhà tuyển dụng

- Quản lý tin tuyển dụng

  - Duyệt tin tuyển dụng trước khi đăng

  - Chỉnh sửa hoặc xóa tin tuyển dụng vi phạm

  - Khóa tin tuyển dụng không hợp lệ

- Quản lý khoá học

  - Duyệt khoá học trước khi đăng

  - Khóa khoá học không hợp lệ

- Quản lý danh mục hệ thống

  - Danh mục ngành nghề

  - Danh mục địa điểm làm việc

- Quản lý khiếu nại và vi phạm

  - Tiếp nhận khiếu nại

  - Kiểm tra nội dung báo cáo

  - Xử lý vi phạm tài khoản hoặc tin tuyển dụng

- Thống kê và báo cáo hệ thống

  - Thống kê số lượng người dùng

  - Thống kê số lượng tin tuyển dụng

  - Thống kê số lượng ứng viên

  - Thống kê số lượng hồ sơ ứng tuyển

# 2. Chức năng dành cho Nhà tuyển dụng

- Đăng ký và đăng nhập tài khoản

- Quản lý hồ sơ công ty

- Quản lý tin tuyển dụng

  - Đăng tin tuyển dụng

  - Chỉnh sửa tin tuyển dụng

  - Xóa tin tuyển dụng

- Quản lý khoá học

  - Đăng khoá học

  - Chỉnh sửa khoá học

  - Xóa khoá học

- Quản lý ứng viên

  - Xem danh sách ứng viên đã ứng tuyển

  - Xem chi tiết hồ sơ ứng viên

  - Lưu hồ sơ ứng viên tiềm năng

- Liên hệ và phản hồi ứng viên

- Theo dõi trạng thái tuyển dụng

- Quản lí ví tiền

- Thống kê và báo cáo hệ thống

  - Thống kê số lượng tin tuyển dụng

  - Thống kê số lượng ứng viên

  - Thống kê số lượng hồ sơ ứng tuyển

# 3. Chức năng dành cho Người tìm việc (Ứng viên)

- Đăng ký và đăng nhập tài khoản

- Quản lý hồ sơ cá nhân

  - Tạo CV

  - Chỉnh sửa CV

  - Cập nhật thông tin cá nhân

- Tìm kiếm việc làm theo:

  - ngành nghề

  - địa điểm

  - mức lương

  - kinh nghiệm

- Xem chi tiết tin tuyển dụng

- Ứng tuyển việc làm

  - Nộp CV trực tuyến

  - Gửi hồ sơ ứng tuyển

- Theo dõi trạng thái hồ sơ đã nộp

- Gửi khiếu nại hoặc báo cáo tin tuyển dụng vi phạm

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

| STT | Thời gian | Nội dung công việc | Kết quả dự kiến đạt được |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01/04/2026 – 08/04/2026 (1 tuần) | Khảo sát yêu cầu, phân tích thiết kế hệ thống và thiết kế cơ sở dữ liệu (Database Design). | Tài liệu đặc tả yêu cầu (SRS), sơ đồ Use Case, ERD và kịch bản cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh sẵn sàng cho lập trình. |
| 2 | 09/04/2026 – 19/04/2026 (1.5 tuần) | Xây dựng API Backend cho các chức năng cốt lõi (Quản lý User, Thông tin Công ty, Tin tuyển dụng). | Hệ thống API RESTful cơ bản hoạt động ổn định, kết nối thành công với cơ sở dữ liệu và sẵn sàng tích hợp. |
| 3 | 20/04/2026 – 29/04/2026 (1.5 tuần) | Xây dựng giao diện người dùng (Frontend) ứng dụng ReactJS cho trang chủ, tìm kiếm, lọc và xem chi tiết việc làm. | Giao diện web phía ứng viên (Candidate) hoàn thiện, responsive trên các thiết bị và kết nối thành công với API. |
| 4 | 30/04/2026 – 10/05/2026 (1.5 tuần) | Phát triển tính năng tạo/nộp CV, quản lý hồ sơ ứng viên và xây dựng Dashboard cho Nhà tuyển dụng (Employer). | Luồng nộp hồ sơ và quản lý ứng viên hoạt động trơn tru; giao diện quản trị của nhà tuyển dụng rõ ràng, dễ sử dụng. |
| 5 | 11/05/2026 – 18/05/2026 (1 tuần) | Phát triển các tính năng nâng cao (Gợi ý việc làm, thông báo), hoàn thiện phân quyền (Admin) và thống kê. | Hệ thống phân quyền chặt chẽ, hiển thị biểu đồ thống kê trực quan và luồng thông báo/gợi ý việc làm hoạt động chính xác. |
| 6 | 19/05/2026 – 25/05/2026 (1 tuần) | Kiểm thử toàn diện hệ thống (áp dụng các phương pháp kiểm thử hộp đen, hộp trắng) và tiến hành sửa lỗi (bug fixing). | Các module chức năng được kiểm thử kỹ lưỡng, đảm bảo hệ thống chạy mượt mà, không có lỗi nghiêm trọng. |
| 7 | 26/05/2026 – 01/06/2026 (1 tuần) | Triển khai (Deploy) website lên server thực tế, tối ưu hóa hiệu năng và hoàn thiện báo cáo đồ án. | Website truy cập được trên môi trường internet thực tế với hiệu năng cao; quyển báo cáo đồ án hoàn chỉnh, chi tiết. |

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

### Các website tuyển dụng

- https://itviec.com

- https://topcv.vn

- https://vieclam24h.vn

- https://careerbuilder.vn

### Tài liệu lập trình Web

- Duckett, J. (2014). HTML and CSS: Design and Build Websites

- Flanagan, D. (2020). JavaScript: The Definitive Guide

### Tài liệu cơ sở dữ liệu

- Silberschatz, A. (2019). Database System Concepts